# NovaCine — Investigación de las 5 tareas pendientes de NOTAS.md

**Fecha:** 14 mayo 2026

**Elaborado por:** Jaime (Claude Sonnet 4.6 · Anthropic)

---

## Resumen ejecutivo

| Item | Veredicto | Prioridad |

|---|---|---|

| A) Scrapers ES en CinePro | FACTIBLE — 1 día TypeScript | Alta |

| B) Cloudflare Workers para CinePro | NO viable directo — Koyeb / Cloud Run son mejores | Alta |

| C) Stremio + Torrentio integración inline | Parcialmente hecho — falta API inline + fallback TorrentsDB | Media |

| D) Backend ES-first propio | FACTIBLE — Express + cheerio en Render | Alta (largo plazo) |

| E) Free hosting "truly unlimited" | CONFIRMADO que no existe — solo Render + Koyeb + Cloud Run | Informativo |

---

## A) Añadir scrapers ES a CinePro

### Veredicto: FACTIBLE — 1 día de trabajo en TypeScript

### Cómo funciona el sistema de providers de CinePro

El framework OMSS de CinePro usa auto-discovery de providers. Cada provider es una clase TypeScript en su propia carpeta bajo `src/providers/`. La referencia más cercana es `vidrock.ts` (244 líneas).

La interfaz que hay que implementar:

```typescript

// src/providers/pelisplus/pelisplus.ts

import { Provider, Source } from '@omss/framework';

export class PelisplusProvider implements Provider {

id = 'pelisplus';

name = 'Pelisplus LAT';

async getSources(

tmdbId: string,

type: 'movie' | 'tv',

extra?: { season?: number; episode?: number }

): Promise<Source[]> {

// 1. Obtener título en español desde TMDB

const title = await this.getTitleES(tmdbId, type);

// 2. Buscar en pelisplus.lat

const searchUrl = `https://pelisplus.lat/?s=${encodeURIComponent(title)}`;

const html = await fetch(searchUrl, {

headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/126.0.0.0' }

}).then(r => r.text());

// 3. Extraer primer resultado

const embedUrl = this.extractEmbed(html, type, extra);

if (!embedUrl) return [];

// 4. Resolver el .m3u8 del embed

const m3u8 = await this.resolveM3u8(embedUrl);

if (!m3u8) return [];

// 5. Retornar source

return [{

url: m3u8,

quality: '1080p',

language: 'es',

type: 'hls',

provider: this.name,

}];

}

private async getTitleES(tmdbId: string, type: string): Promise<string> {

const ep = type === 'tv' ? 'tv' : 'movie';

const r = await fetch(

`https://api.themoviedb.org/3/${ep}/${tmdbId}?api_key=${process.env.TMDB_API_KEY}&language=es-MX`

);

const d = await r.json();

return d.title || d.name || '';

}

private extractEmbed(html: string, type: string, extra?: any): string | null {

// Regex para el primer enlace al episodio/película

// Varía según la estructura actual de pelisplus.lat

const match = html.match(/href="(https:\/\/pelisplus\.lat\/[^"]+)"/);

return match ? match[1] : null;

}

private async resolveM3u8(pageUrl: string): Promise<string | null> {

const html = await fetch(pageUrl, {

headers: { 'Referer': 'https://pelisplus.lat', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 Chrome/126' }

}).then(r => r.text());

const m3u8 = html.match(/https?:\/\/[^"'\s]+\.m3u8[^"'\s]*/);

return m3u8 ? m3u8[0] : null;

}

}

```

### Por qué funciona server-side pero no en cliente

El cliente (navegador) bloquea con CORS porque Pelisplus detecta `Origin: null` y rechaza. Node.js no envía `Origin` por defecto y acepta los headers de Chrome, superando el filtro.

**Tasa de éxito esperada:** ~80-90% con headers correctos (vs 30% desde cliente).

### Pasos para implementarlo

1. Fork de `github.com/cinepro-org/core`

2. Crear `src/providers/pelisplus/pelisplus.ts` con la clase de arriba

3. Crear `src/providers/pelisplus/index.ts` que exporte la clase

4. CinePro auto-descubre el provider al arrancar

5. Redeploy en Render: `git push` y Render auto-deploy

**Tiempo estimado:** 4-6 horas incluyendo testing.

### Provider de Cuevana3 (alternativa / backup)

Misma estructura, distinta URL base y regex de extracción:

```typescript

// src/providers/cuevana3/cuevana3.ts

// URL base: https://cuevana3.eu o https://cuevana.icu

// El slug de la película sigue el patrón: /pelicula/titulo-de-la-peli/

```

---

## B) Cloudflare Workers vs alternativas para CinePro

### Veredicto: Workers NO es viable. Koyeb o Google Cloud Run son las opciones reales.

### Por qué Cloudflare Workers no funciona para CinePro

Workers corre en V8 isolates, no en Node.js. No están disponibles: `redis`, `path`, `http`, `zlib`, `child_process`, ni ningún módulo nativo de Node. CinePro usa todos esos. Portar requeriría reescribir desde cero.

Además: el límite de CPU es de **10ms por request**. Una solicitud que scrapee Pelisplus, resuelva el embed y devuelva el .m3u8 tarda ~500-2000ms. Workers la mataría.

### El mapa real de hosting gratuito en mayo 2026

| Plataforma | Sleep | Free tier real | Tarjeta | Node.js | Ideal para CinePro |

|---|---|---|---|---|---|

| **Render** | 15min idle, 30-50s cold start | 750h/mes | No | Sí | ✓ (actual, funciona) |

| **Koyeb** | NO (always-on) | Nano: 0.1 vCPU, 512MB RAM | Sí ($1 hold) | Sí | ✓ MEJOR OPCIÓN |

| **Google Cloud Run** | Scale-to-zero (~1-2s cold start) | 2M req/mes | No | Sí (Docker) | ✓ Sin tarjeta |

| **Cloudflare Workers** | No sleep | 100k req/día | No | NO (V8 isolates) | ✗ incompatible |

| **Railway** | No sleep | $5 crédito trial | Sí | Sí | ✗ ya no es forever-free |

| **Fly.io** | No sleep | Solo 7 días / 2 VM-hours trial | Sí | Sí | ✗ ya no es forever-free |

| **Oracle Always Free** | No sleep | 2 VMs ARM 4 vCPU/24GB RAM | No | Sí | ✓ Más poderoso pero complejo |

### Recomendación: Migrar Render → Koyeb

**Por qué Koyeb es el upgrade directo:**

- No tiene sleep mode (vs 30-50s de cold start de Render)

- Despliegue desde GitHub igual que Render

- Node.js nativo, sin cambios de código

- El free tier es forever, no expira

**El único inconveniente:** requiere verificar con tarjeta (cobra $1 y cancela inmediatamente). Koyeb fue adquirido por Mistral AI en febrero 2026 pero mantiene el free tier.

### Pasos para migrar a Koyeb

1. Crear cuenta en koyeb.com (verificar tarjeta)

2. New Service → GitHub → seleccionar fork de CinePro

3. Variables de entorno: `TMDB_API_KEY=tu_key`, `PORT=3000`

4. Deploy → Koyeb da URL pública tipo `tu-app.koyeb.app`

5. En NovaCine: `localStorage.setItem('nc_cinepro_url', 'https://tu-app.koyeb.app')`

**Tiempo:** 30 minutos.

### Alternativa sin tarjeta: Google Cloud Run

```dockerfile

# Dockerfile (ya compatible con CinePro si tiene el suyo)

FROM node:20-alpine

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm ci --only=production

COPY . .

EXPOSE 8080

CMD ["node", "dist/index.js"]

```

```bash

gcloud run deploy novacine-cinepro \

--source . \

--platform managed \

--region us-central1 \

--allow-unauthenticated \

--max-instances 1

```

2M requests/mes gratis. Cold start ~1-2s (vs 30-50s Render). Sin tarjeta para signup.

---

## C) Stremio + Torrentio — integración inline

### Estado actual en NovaCine v4.11

Ya implementado: 2 links en el lat bar cuando hay IMDB ID:

- `stremio://torrentio.strem.fun/stream/movie/{imdbId}` (abre app Stremio)

- URL web del mismo

**Lo que falta:** consultar la API de Torrentio directamente desde NovaCine y mostrar los resultados [LAT][ESP] dentro del player, sin abrir Stremio.

### La API pública de Torrentio (sin auth, sin registro)

```javascript

// Películas:

GET https://torrentio.strem.fun/stream/movie/{imdbId}.json

// Series:

GET https://torrentio.strem.fun/stream/series/{imdbId}:{temporada}:{episodio}.json

// Respuesta:

{

"streams": [

{

"name": "Torrentio\n🇦🇷 4K",

"title": "Dune.Part.Two.2024.2160p.LAT.WEB-DL [LAT] [8.2 GB]",

"url": "magnet:?xt=urn:btih:...",

"behaviorHints": { "notWebReady": true }

}

]

}

```

Filtrar por español: `stream.title.match(/\[LAT\]|\[ESP\]|\[DUAL\]|\[MULTi\]/i)`

### Problema crítico descubierto: providers LAT actualmente caídos en Torrentio

Torrentio público tiene marcados como DOWN (`-`): MejorTorrent, Wolfmax4k, Cinecalidad, BestTorrents. Son exactamente los proveedores de contenido en español.

**Solución: TorrentsDB como fallback**

TorrentsDB es un fork de Torrentio con todos esos providers activos (`+`). Misma API, distinto endpoint:

```javascript

// En lugar de torrentio.strem.fun, usar:

GET https://torrentio.strem.fun/stream/movie/{imdbId}.json

// Si devuelve 0 streams LAT, fallback a:

GET https://torrentsdb.com/stream/movie/{imdbId}.json

```

### Código para integrar en NovaCine

```javascript

// Añadir a novacine.html — botón "Streams Torrentio" en pactions

async function loadTorrentioStreams() {

if (!S.imdbId) { toast('Sin IMDB ID para este título', 'err'); return; }

const endpoints = [

`https://torrentio.strem.fun/stream/${S.isSeries ? 'series' : 'movie'}/${S.isSeries ? `${S.imdbId}:${S.curS}:${S.curE}` : S.imdbId}.json`,

`https://torrentsdb.com/stream/${S.isSeries ? 'series' : 'movie'}/${S.isSeries ? `${S.imdbId}:${S.curS}:${S.curE}` : S.imdbId}.json`,

];

let streams = [];

for (const url of endpoints) {

try {

const d = await fetch(url).then(r => r.json());

streams = (d.streams || []).filter(s =>

/\[LAT\]|\[ESP\]|\[DUAL\]|\[MULTi\]/i.test(s.title || '')

);

if (streams.length) break; // Usar este endpoint

} catch {}

}

if (!streams.length) {

toast('Sin streams en español encontrados en Torrentio', 'err');

return;

}

// Mostrar en un div debajo de los botones de servidor

const html = `<div id="torrentBox" style="background:var(--s2);border:1px solid var(--bdr);border-radius:8px;padding:12px;margin-top:10px">

<div style="font-size:.7rem;color:var(--gold);margin-bottom:8px;font-weight:600">

🧲 Torrentio — ${streams.length} streams en español encontrados

</div>

${streams.map(s => `

<div style="display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:5px 0;border-top:1px solid var(--bdr)">

<span style="font-size:.65rem;color:var(--grn);font-weight:600">${(s.title||'').match(/\d{3,4}p|\dK/)?.[0] || 'HD'}</span>

<span style="font-size:.72rem;color:var(--dim);flex:1;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap">${escapeHtml(s.title || '')}</span>

<a href="${s.url}" target="_blank" rel="noopener" style="font-size:.7rem;color:var(--blu);text-decoration:none">Abrir ↗</a>

</div>`

).join('')}

<p style="font-size:.6rem;color:var(--dim);margin-top:8px">Requiere Stremio + Real-Debrid (~3€/mes) para reproducir sin descargar.</p>

</div>`;

const old = document.getElementById('torrentBox');

if (old) old.outerHTML = html;

else $('srvSection').insertAdjacentHTML('afterend', html);

toast(`${streams.length} streams LAT encontrados`, 'ok');

}

```

Añadir el botón en el override de openContent:

```javascript

// En la línea que añade botones extras (línea ~2290):

<button class="btn btn-g" onclick="loadTorrentioStreams()">🧲 Torrentio ES</button>

```

### Limitación importante

Los streams de Torrentio son magnets (torrents). Para reproducirlos directamente sin descargar se necesita:

- **Real-Debrid** (~3€/mes): convierte el magnet en un link HTTP directo reproducible

- O **TorBox** (similar, más barato)

- Sin debrid: el magnet hay que abrirlo en qBittorrent/Stremio (no inline)

Con Real-Debrid, la URL en `behaviorHints.videoHash` se puede reproducir con hls.js nativo.

---

## D) Backend ES-first propio (Node.js + cheerio)

### Veredicto: La mejor solución a largo plazo. 1 día de trabajo.

### Por qué es mejor que añadir providers a CinePro

CinePro tiene la arquitectura OMSS que hay que respetar. Un backend Express libre es más rápido de iterar y no tiene restricciones de framework. Se puede desplegar como segundo servicio en el mismo Render, sin costo adicional.

### La estructura del servidor

```javascript

// es-backend.js — Express server ~200 líneas

const express = require('express');

const cheerio = require('cheerio');

const app = express();

const HEADERS = {

'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/126.0.0.0',

'Accept-Language': 'es-MX,es;q=0.9',

'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml',

};

// === TMDB helper ===

async function getTitleES(tmdbId, type) {

const ep = type === 'tv' ? 'tv' : 'movie';

const r = await fetch(

`https://api.themoviedb.org/3/${ep}/${tmdbId}?api_key=${process.env.TMDB_KEY}&language=es-MX`

);

const d = await r.json();

return { title: d.title || d.name, year: (d.release_date || d.first_air_date || '').slice(0,4) };

}

// === Pelisplus scraper ===

async function searchPelisplus(title) {

const q = encodeURIComponent(title);

const html = await fetch(`https://pelisplus.lat/?s=${q}`, { headers: HEADERS }).then(r => r.text());

const $ = cheerio.load(html);

const first = $('.TPost a').first().attr('href');

if (!first) return null;

// Abrir la página de la película

const pageHtml = await fetch(first, { headers: { ...HEADERS, Referer: 'https://pelisplus.lat' } }).then(r => r.text());

const $p = cheerio.load(pageHtml);

// Buscar el embed directo

const embedUrl = $p('iframe').first().attr('src') || $p('iframe').first().attr('data-src');

if (!embedUrl) return null;

return resolveEmbed(embedUrl);

}

// === Resolver embed → .m3u8 ===

async function resolveEmbed(embedUrl) {

try {

const html = await fetch(embedUrl, {

headers: { ...HEADERS, Referer: 'https://pelisplus.lat' }

}).then(r => r.text());

// Buscar .m3u8 en el HTML

const m3u8 = html.match(/https?:\/\/[^"'\s]+\.m3u8[^"'\s]*/);

return m3u8 ? m3u8[0] : null;

} catch { return null; }

}

// === Endpoints ===

app.get('/es/movie/:tmdbId', async (req, res) => {

try {

const { title } = await getTitleES(req.params.tmdbId, 'movie');

const url = await searchPelisplus(title);

if (url) res.json({ url, lang: 'es', source: 'pelisplus', type: 'hls' });

else res.status(404).json({ error: 'not_found' });

} catch (e) {

res.status(500).json({ error: e.message });

}

});

app.get('/es/tv/:tmdbId/:season/:episode', async (req, res) => {

try {

const { title } = await getTitleES(req.params.tmdbId, 'tv');

const { season, episode } = req.params;

// Pelisplus usa URL tipo: /serie/titulo/temporada-N/capitulo-M/

const url = await searchPelisplusTv(title, season, episode);

if (url) res.json({ url, lang: 'es', source: 'pelisplus', type: 'hls' });

else res.status(404).json({ error: 'not_found' });

} catch (e) {

res.status(500).json({ error: e.message });

}

});

app.listen(process.env.PORT || 3000, () => console.log('ES Backend running'));

```

### Integración en NovaCine

Añadir al código de `loadCineProSources()` o como llamada separada:

```javascript

const ES_BACKEND = localStorage.getItem('nc_es_backend') || null;

async function loadEsBackend() {

if (!ES_BACKEND || !S.tmdbId || S.type === 'r18') return;

const ep = S.isSeries

? `tv/${S.tmdbId}/${S.curS}/${S.curE}`

: `movie/${S.tmdbId}`;

try {

const r = await fetch(`${ES_BACKEND}/es/${ep}`, { signal: AbortSignal.timeout(10000) });

if (!r.ok) return;

const src = await r.json();

if (src.url) {

// Añadir como botón en el grupo CinePro

const b = document.createElement('button');

b.className = 'sbtn';

b.innerHTML = '<span class="srv-dot" style="background:var(--grn)"></span> ES-Directo <span class="sq">HLS · ES/LA</span>';

b._src = src;

b.onclick = () => playCineProSource(src, b);

document.querySelector('#cineproGroup .sbtns')?.prepend(b);

toast('Fuente en español encontrada', 'ok');

}

} catch {}

}

```

### Consideraciones de despliegue

**package.json del backend:**

```json

{

"name": "novacine-es-backend",

"version": "1.0.0",

"main": "es-backend.js",

"dependencies": {

"express": "^4.18.0",

"cheerio": "^1.0.0",

"cors": "^2.8.5"

},

"scripts": {

"start": "node es-backend.js"

}

}

```

Render detecta automáticamente el `start` script y lo despliega. Crear como segundo Web Service en el mismo dashboard de Render, apuntando a la misma cuenta de GitHub.

---

## E) Lo que NO funciona — confirmado por investigación

### Todo lo que dice NOTAS.md es correcto. Adiciones:

**Railway y Fly.io ya NO son "always free" en mayo 2026:**

Ambos pasaron a modelos de trial/créditos. Railway da $5/mes de crédito (se acaba), Fly.io solo da 7 días de trial. No son opciones para un proyecto permanente sin pagar.

**Lo que SÍ es verdaderamente gratuito sin fecha de expiración:**

- Render free (con cold start)

- Koyeb free (sin cold start, requiere tarjeta para verificar)

- Google Cloud Run (2M req/mes, sin tarjeta, cold start ~1-2s)

- Oracle Cloud Always Free (2 VMs ARM potentes, sin tarjeta, complejo de configurar)

**CORS desde cliente:**

Confirmado. No hay workaround. Pelisplus, Cuevana3, cualquier site LAT bloquea requests cross-origin desde el navegador. Solo se puede resolver server-side (Node.js, Python, etc.).

**Auto-detección de .m3u8 desde iframe:**

Confirmado imposible en web. El sandbox cross-origin del navegador no permite inspeccionar el tráfico de red de un iframe de otro dominio. Solo posible en Electron con `webContents.session.webRequest.onBeforeRequest`.

---

## Plan de acción ordenado por impacto / esfuerzo

### Esta semana (bajo esfuerzo, alto impacto)

1. **Botón Torrentio inline** (2-3 horas)

- Añadir `loadTorrentioStreams()` al código

- Filtrar [LAT][ESP][DUAL] antes de mostrar

- Fallback a TorrentsDB si Torrentio no tiene resultados ES

- Impacto: muestra fuentes de grupos españoles (Wolfmax4k, MejorTorrent) sin salir de NovaCine

2. **Migrar CinePro de Render a Koyeb** (30 minutos)

- Crear cuenta Koyeb, verificar tarjeta ($1 hold)

- Conectar fork de CinePro desde GitHub

- Variables: `TMDB_API_KEY`

- Resultado: sin cold start de 30-50s en la primera petición del día

### Este mes (esfuerzo medio, impacto alto)

3. **Provider Pelisplus para CinePro** (4-6 horas TypeScript)

- Fork del repo, crear `src/providers/pelisplus/pelisplus.ts`

- Implementar la interfaz Provider con scraping server-side

- Redeploy en Koyeb

- Resultado: CinePro con fuentes en español en los 50+ resultados

4. **Backend ES-first independiente** (1 día)

- Crear `es-backend.js` con Express + cheerio

- Deploy en Render como segundo servicio

- Integrar en NovaCine con `nc_es_backend` en localStorage

- Resultado: cuando CinePro no encuentra ES, el backend ES busca directamente en Pelisplus

### Cuando tengas más tiempo

5. **Provider Cuevana3 para CinePro** (día y medio)

- Mismo proceso que Pelisplus pero con estructura de URLs diferente

- Da redundancia: si Pelisplus está caído, Cuevana3 cubre

6. **Real-Debrid para streams de calidad 4K** (~3€/mes)

- Con Real-Debrid, los streams de Torrentio se convierten en links HTTP directos

- Grupos como Wolfmax4k suben contenido 4K en español

- Integración: añadir campo `nc_real_debrid_key` en settings

---

*Documento generado el 14 mayo 2026 — NovaCine project research*